天翼云 · 智慧办公

OA门户数字人 / 公文智搜 / 云台 PC · APP

产品需求说明书

版本：V2.1

日期：2026-07-29

分工原则：仅三个团队 — 门户组 · 数字人组 · 云台组

前提：底层大模型及相关推理/检索能力已具备，本期不做从 0 到 1 建设

原型设计图

https://yunoa.pages.dev/

需求列表

https://docs.qq.com/sheet/DSWdCdWZWSFRJbUhB?tab=000001

1. 文档说明

1.1 编写目的

明确 OA 门户数字人、公文智搜、云台 PC/APP 的产品需求与团队边界。本期工作重心是入口、交互编排与体验优化，底层大模型、模型网关、基础检索与推理能力均已具备，不纳入从 0 到 1 的建设范围。

1.2 重要前提

大模型对话、深度思考、办公任务编排、知识检索、摘要生成等能力平台侧已具备。

本期需求以「接入、编排、体验统一、入口跳转」为主，而非新建模型训练或重建推理链路。

数字人组交付各端数字人/AI专家页面与能力体验；云台组只负责云台侧入口并可跳转成功。

门户组负责门户内搜/AI 切换交互，以及公文智搜（传统搜索保留 + 智搜增强）。

1.3 三团队职责（唯一分工）

| 团队 | 职责（做什么） | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 门户组 | ① OA门户「搜索/AI」双模切换与吸顶等门户交互；② 公文传统搜索保留；③ 公文智搜（开关、AI建议区、筛选、降级、反馈）；④ 唤起数字人时的入口与上下文透传 | 不负责数字人面板内部对话体验；不负责云台壳与 Tab/Rail |
| 数字人组 | ① 门户/PC/APP 三端数字人（AI专家）页面与对话体验；② 模式/模型选择器/专家技能智库工具交互；③ 历史会话、第三屏、语音与移动加号等优化；④ 与门户/云台联调页面与传参协议 | 不负责门户搜/AI 切换壳；不负责智搜结果页主交互；不负责云台入口位置与壳工程 |
| 云台组 | 仅在云台 PC、云台 APP 增加「AI专家」入口；点击后顺利跳转/打开对应数字人页面；透传登录与组织上下文 | 不改造数字人对话能力、不实现智搜、不负责门户双模切换 |

1.4 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 天翼云数字人 / AI专家 | 同一套助手能力；门户称数字人，云台称AI专家 |
| 公文智搜 | 在传统公文搜索上叠加的 AI 增强层，由智搜开关控制；主责门户组 |
| 传统搜索 | 关键词+高级筛选+列表分页；必须保留 |
| 云台入口 | Rail/Tab 等壳上的入口，点击跳转数字人页；主责云台组 |

2. 需求背景

随着大模型能力在天翼云办公体系中逐步落地，员工对「找得到、问得清、办得成」的智能化体验预期显著提升。OA 门户与云台 PC / APP 是员工日常办公的高频入口，但当前 AI 能力与办公入口尚未形成统一、可感知的产品体验：公文仍以传统关键词检索为主，复杂问法与跨文档理解成本高；门户侧搜索与 AI 提问割裂；云台作为即时协作主阵地缺少稳定的 AI 专家入口；三端数字人能力与话术、交互尚未对齐。本期在底层大模型、检索与推理能力已具备的前提下，聚焦入口统一、交互编排与体验闭环，将已有智能能力转化为门户与云台可规模化触达的产品能力。

2.1 业务与场景背景

办公高频刚需：员工日常大量时间消耗在公文查找、制度理解、材料摘要、流程咨询与跨系统问询，传统检索依赖精确关键词，对自然语言问法与语义关联支持不足。

入口分散、体验割裂：门户侧重「搜」、数字人侧重「问」，云台侧重「聊」，三端缺少一致的 AI 专家/数字人入口与能力映射，用户心智难建立。

能力已具备、产品未闭环：对话、深度思考、办公任务编排、知识检索、摘要生成等平台能力已就绪，但缺少面向 OA / 云台场景的接入编排、上下文透传与降级保障。

多端协同办公常态：同一用户在 OA 门户处理公文、在云台 PC / APP 沟通协作，需要同源 AI 能力在不同端可触达、可跳转、上下文不丢。

2.2 现状与痛点

找文件难：传统公文搜索对「模糊意图 / 长问句 / 多条件组合」支持弱，结果以列表为主，缺少可读的优先推荐与综合阅读建议。

搜与问分离：门户 Banner 搜索无法顺畅切换到 AI 提问；智搜解读、追问与数字人面板未打通，二次输入成本高。

云台缺入口：云台 PC / APP 缺少独立、显著的「AI专家」入口，智能能力难以嵌入即时协作主路径。

三端不一致：门户、PC、APP 数字人在模式、专家、附件、历史等核心路径上体验不齐，品牌命名（数字人 / AI专家）映射不清晰。

责任边界不清易返工：若不预先固化门户组 / 数字人组 / 云台组分工，易出现入口与对话、智搜与面板交叉改造，影响交付节奏。

2.3 建设必要性

把已有大模型能力产品化：本期不做模型从 0 到 1，而是通过入口、编排、透传与体验统一，让能力可被员工稳定使用。

服务天翼云智慧办公战略：在 OA 与云台主阵地形成可感知的 AI 办公触点，提升智能办公品牌辨识度与使用渗透。

降低协作与交付成本：明确三团队职责与联调协议，保证门户唤起、云台跳转、数字人承接一次联调可验收。

兼顾稳健与增强：公文智搜采用「传统搜索保留 + 智搜增强 + 失败降级」，在提升智能体验的同时保障现网可用性与权限合规。

3. 需求价值

本期需求的核心价值是：在不大规模重建模型与推理链路的前提下，通过「门户搜/问一体、公文智搜增强、三端数字人体验对齐、云台一键进入 AI专家」，显著降低员工找文与问事成本，提升 AI 办公渗透率，并形成可复制的多端智能入口范式。

3.1 对用户的价值

找得到：保留传统公文检索与高级筛选，同时通过智搜优先推荐与综合阅读建议，缩短从提问到定位原文的路径。

问得清：门户 AI 模式与智搜「解读 / 追问」一键进入数字人，自动携带问句与文档上下文，减少重复粘贴与二次描述。

办得成：快速 / 深度思考 / 办公任务等多模式，以及专家、技能、智库、工具挂载，覆盖问答、研判与办公编排场景。

随手达：云台 PC Rail、云台 APP Tab 提供稳定 AI专家入口，协作过程中即可唤起同源能力，无需切换陌生系统。

3.2 对业务与组织的价值

提效降本：减少公文检索试错、制度理解与材料摘要耗时，提升知识复用与跨部门信息获取效率。

促进 AI 规模化采用：将智能能力嵌入 OA / 云台高频路径，提高日活触达与任务完成率，而非停留在独立演示入口。

风险可控：智搜权限沿用现网公文权限；AI 失败可降级传统搜索，保障业务连续性与合规边界。

品牌与心智统一：门户「数字人」与云台「AI专家」同源映射，强化天翼云智慧办公统一认知。

3.3 对产品与交付的价值

能力复用最大化：复用已有模型网关、检索、语音识别等能力，投入集中在入口、交互与联调，缩短上线周期。

边界清晰可并行：门户组（搜/AI 切换 + 智搜）、数字人组（三端页面与体验）、云台组（入口与跳转）可并行推进，减少扯皮与返工。

体验可度量：入口点击→页面打开、智搜开关使用、解读/追问转化、模式使用分布等可埋点，支撑后续迭代。

架构可扩展：先打通门户与云台主入口与上下文协议，为后续跨端会话同步、智能体广场与更多办公 Agent 预留扩展位。

3.4 预期收益（一期方向性指标）

体验：公文「关键词检索 → 定位可读结论」路径缩短；智搜开启后优先推荐与传统列表并存，关键操作可一键追问数字人。

触达：云台 PC / APP「AI专家」入口可见可点，弱网除外点击后约 3 秒内进入数字人页且登录态/组织上下文正确。

一致：门户 / PC / APP 核心对话路径（模式、专家、附件、历史）行为对齐；品牌命名映射一致。

稳健：智搜异常不阻断传统搜索；入口改造不影响云台消息等现网主路径。

4. 门户组需求详述

4.1 门户搜索 / AI 双模切换

在 OA 门户 Banner 提供统一入口，支持搜索模式与 AI 模式切换。搜索解决「找得到」，切换到 AI 后由数字人组面板承接「问得清/办得成」。

搜索模式：单行输入，占位「搜索公文、信息」；提交进入公文检索/智搜页。

AI 模式：多行输入，占位「向 AI 专家提问…」；发送打开数字人面板并传问句。（AI模式输入框和面板内归数字人组）

切换控件：搜/AI 按钮与视觉角标；吸顶栏保持模式。

验收：切换即时；搜索落地正确；AI 发送能打开数字人且问句不丢。

4.2 公文智搜（传统保留 + 智搜增强）

在保留原本传统公文信息搜索的基础上增加智搜。关闭智搜=传统体验；开启=在列表上方叠加「小翼 AI 助手建议」。摘要/排序调用已有大模型与检索能力。

4.2.1 必须保留的传统能力

关键词搜索、结果统计、列表（标签/标题/日期部门/大小页数/摘要）、关键词高亮、分页。

高级筛选：栏目（收发文/工单）、检索位置（标题/正文/附件名/文号）、时间、起草人/部门、重置。

4.2.2 智搜新增

智搜开关：开则展示 AI 优先区与思考中态；关则隐藏 AI 区。

小翼 AI 助手建议：优先推荐卡片、「查看原文」「+ AI 解读」、综合阅读建议、展开后核心结论/分点/复制摘要/向数字人追问。

AI 解读 / 追问：门户组负责入口与上下文透传，数字人组负责解读对话体验。

右侧推荐智能体、搜索反馈；AI 失败降级传统搜索；权限过滤沿用现网。

4.3 门户组验收要点

搜/AI 切换与吸顶行为正确。

关智搜仅传统搜索；开智搜 AI 层与传统列表并存。

高级筛选在智搜开/关下均生效。

解读/追问能打开数字人并带上上下文。

智搜异常可降级，不阻断传统搜索。

5. 数字人组需求详述

数字人组负责门户端、云台 PC 端、云台 APP 端「数字人 / AI专家」页面本身及持续优化。云台壳上的入口位置不归本组；本组需提供稳定可跳转页面与联调协议。底层大模型已具备，本期聚焦三端体验对齐与场景增强。

5.1 三端共用能力

多轮对话、欢迎态与推荐问、新建/清空/历史（含搜索置顶）。

对话模式：快速 / 深度思考 / 办公任务；模型选择器（调用现有模型网关）。

附件；专家（@/市场，一次一位）；技能/智库/MCP 工具挂载。

智能体切换与差异化欢迎；检索引用呈现；免责声明；品牌命名映射（数字人↔AI专家）。

5.2 门户端增强

对话面板、全屏、第三屏（历史/证据链/工作台）。

承接门户组唤起与智搜「AI解读/追问」上下文。

5.3 PC 端数字人页

欢迎态、推荐问、对话主区、共享输入工具条与门户能力对齐。

作为云台 PC「AI专家」入口的跳转目标页（可全页或约定容器内嵌）。

5.4 APP 端数字人页

全屏对话、标题切换智能体、历史抽屉、专家 Chip。

语音输入（复用现有识别能力）、加号面板（拍照/相册/文件/技能/智库/工具/模式/模型）。

作为云台 APP「AI专家」Tab 的跳转目标页。

5.5 数字人组验收要点

三端核心对话路径可用且模式/专家/附件行为一致。

门户第三屏与引用展示正确。

APP 语音与媒体附件可用。

可被门户唤起、可被云台入口打开，上下文不丢。

6. 云台组需求详述

云台组职责收敛为：在云台 PC 与云台 APP 增加 AI专家入口，保证点击后顺利进入数字人组提供的对应页面。不承担对话、智搜、大模型相关开发。

6.1 云台 PC

左侧 Rail 增加「AI专家」入口（建议置于消息上方，带 AI 角标）。

点击后打开数字人 PC 页（新开 WebView/内嵌容器/路由，以实现约定为准）。

透传：登录态、用户身份、当前组织；失败有明确提示与重试。

不在云台壳内重做一套对话 UI。

6.2 云台 APP

底部增加独立「AI专家」Tab（视觉可突出）。

点击进入数字人 APP 页；透传登录与组织上下文。

可选：消息列表中的数字人会话入口同样跳转数字人页。

不在云台 APP 壳内重做对话、语音、加号等能力（由数字人页承载）。

6.3 联调协议（与数字人组）

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 目标地址 | 数字人组提供 PC/APP 稳定 URL 或路由名 |
| 鉴权 | SSO Token / Cookie 透传方式书面确认 |
| 组织参数 | orgId 等查询参数或 Header 约定 |
| 返回 | 数字人页内返回/关闭行为不破坏云台导航栈 |
| 监控 | 入口点击→页面成功打开转化可统计 |

6.4 云台组验收要点

PC Rail、APP Tab 入口可见可点。

点击后 3 秒内进入数字人页（弱网除外）且已登录。

组织切换后再次进入仍为正确组织上下文。

入口不影响消息等现网主路径。