# 「AI妙记」会议全流程管理与智能通知优化-全文概要

主题: 会议全流程管理与智能通知优化

      
      时间: 2026/06/24 16:27 ~ 17:22

本记录讲述了会议全流程管理系统的优化需求，重点包括会议通知的审批流程、参会人员动态指派、与A One系统集成、代办提醒及简化表单设计等核心改进方向

- 会议全流程管理目标

- 实现会前、会中、会后一体化管理，解决当前会议通知零散、感知差、易遗漏等问题

- 以代办形式将会议通知精准推送给参会人，替代依赖邮件通知的低效方式

- 支持线上与线下混合参会场景，并按实际办公地（如北京/上海）区分现场或线上参会身份

- 会议通知发起与审批机制

- 新建“部门级会议通知”专用流程，避免触达公司级审批（如办公室审核、领导签发），仅需部门负责人审批即可生效

- 会议通知适用范围明确限定为部门间沟通会，初期仅对数字化运营部开放使用，后续逐步推广

- 保留文号管理，实现会前通知、会中纪要、会后结论的闭环文号关联

- 参会人员指派逻辑

- 不强制申请人预先指定具体参会人，允许按部门主送（如“市场部”），由部门领导在代办中自主勾选实际参会人

- 区分“线上参会人员”与“现场参会人员”两个字段，仅对线上参会者同步推送A One会议链接及代办提醒

- 支持部门领导在通讯录中勾选人员生成最终参会名单，替代手写模糊表述（如“31省分公司副总经理”）

- 系统集成与技术实现

- 必须与A One深度集成：自动创建线上会议、同步参会人、推送会议提醒至A One待办列表

- 会议通知起草页集成会议室预定能力——线上会议直调A One接口；线下会议支持手工填写或对接现有会议室管理系统

- 一键生成PDF版会议通知，仅用于对外单位（如A公司、安全公司）正式发送，内部流转纯依赖OA代办

- 界面与流程精简原则

- 表单设计遵循“一屏呈现、非必填折叠”原则，隐藏主会场/分会场等冗余字段，保留核心信息（时间、议题、主送部门、线上/线下参会人）

- 取消原流程中收文式流转，改为可反馈的专项流程：部门领导审批→分发至各参会部门领导→指派具体人员→汇总至发起人闭环

- 暂不实现AI会议材料总结、AI纪要摘要、签到等功能，聚焦解决通知触达与参会确认两大核心痛点

- 权限与落地策略

- 初期通过新建“数字化运营部专用会议通知”菜单项并设置细粒度权限（仅限该部门可见可用）快速落地

- 避免改造全公司通用会议通知流程，减少与综合部协调成本；后续验证效果后再决定是否扩展

- 明确UI重构与流程再造并行：明天上午完成首版简化表单与子流程图设计，优先交付可演示版本供黄总确认

## 📒 待办事项

- [ ] 提供一键生成PDF会议通知功能，用于向外部单位正式发送会议邀请

- [ ] 实现会议通知与a one系统对接，支持自动创建线上会议、同步参会人、推送会议日程及提醒

- [ ] 在会议通知表单中区分线上与线下参会人员字段，确保仅对线上参会人同步创建a one会议并推送代办提醒

- [ ] 精简会议通知表单界面，隐藏非必要字段（如主会场、分会场、报到时间等），关键信息一屏可见

- [ ] 建立闭环管理机制，确保同一会议文号贯穿会前通知、会中执行、会后纪要全流程

- [ ] 设计并上线数字化运营部专用的部门级会议通知流程，支持审批后自动分发至主送部门领导代办，并由其指派具体参会人员

- [ ] 在OA左侧导航栏新增权限隔离的‘数字化运营部专用会议通知’入口，仅限该部门使用

- [ ] 改造现有会议通知流程，取消办公室审核和公司领导签发环节，改为部门领导审批通过后即分发至参会部门

## 📌 要点回顾

- 会议通知流程优化： 当前会议通知流程繁琐，需审批至办公室及公司领导签发。讨论后决定简化流程，仅需部门领导审批即可，通过代办流转至相关部门领导，由其指定参会人员，实现更灵活高效的会议安排。

- 会议类型与审批层级： 针对不同级别的会议（部门级、公司级），设定不同的审批流程。部门级会议由部门领导审批，公司级会议需经过办公室审核及公司领导签发，确保会议管理的灵活性与规范性。

- 线上线下会议融合： 会议系统将支持线上线下会议的无缝切换，无论会议形式如何变化，都能自动生成会议纪要，通过A One平台同步提醒参会人员，提升会议效率与参与度。

- 会议通知与A One联动： 会议通知将与A One平台深度集成，实现会议信息的自动同步，参会人员可通过A One查看会议详情、签到及获取会议纪要，增强会议管理的智能化水平。

- 部门间会议通知设计： 设计专门的部门会议通知流程，支持部门领导直接指定参会人员，无需具体到个人，提高会议组织的灵活性，同时保留生成正式会议通知PDF的功能以满足外部单位需求。